|  |
| --- |
| **Հավելված N 3**  **ՀՀ կառավարության 2006 թվականի**  **նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման** |

**Ձև**

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | *ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նորապատ բնակավայրի 2-րդ, 9-րդ փողոցների և 9-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի ճանապարհահատվածների ասֆալտապատում, մայթերի կառուցում և ջերահեռացման համակարգի կառուցում, Մրգաշատ բանակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատում։* |
| **Մարզ** | *Արմավիրի մարզ* |
| **Համայնքը /համայնքները** | *Մեծամոր համայնք Նորապատ և Մրգաշատ բնակավայրներ* |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | ***Նորապատ բնակավայր՝***  *հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 45 կմ, մարզկենտրոնից՝ 2 կմ*  ***Մրգաշատ բնակավայր՝*** *հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 42կմ, մարզկենտրոնից՝ 5կմ* |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | *Մեծամոր խոշորացված համայնքը՝ 80․284 բնակիչ*  *Նորապատ բնակավայր՝ 2․441 բնակիչ*  *Մրգաշատ` 5․816 բնակիչ* |
| **Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր** | *Նորապատ՝ սահմանամերձ չէ* |
| **Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** | *Բարձր լեռնային բնակավայրներ չեն* |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | *Նորապատ՝ ոչ*  *Մրգաշատ՝ ոչ* |
| **Համայնքի և ծրագիր իրականացվող բնակավայրի/բնակավայրերի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝**հստակ նշելով՝**  **- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,**  **- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,**  **- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,**  **- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | ***Նորապատ բնակավայրում*** *առկա է շուրջօրյա ջրամատակարարում, որից օգտվողների թիվը կազմում է 95%։*  ***Մրգաշատ բնակավայրում*** *առկա է շուրջօրյա ջրամատակարարում, որից օգտվողների թիվը կազմում է 98%։*  ***Նորապատ բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակավայրի 98%։*  ***Մրգաշատ բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակավայրի 95%։*  ***Նորապատ բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 100%-ը, բնակավայրում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 100%։*  ***Մրգաշատ բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 90%-ը, բնակավայրում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 80%։*  ***Նորապատ բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 100%, առկա է էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն։*  ***Մրգաշատ բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 50% և մասնակի առկա է էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն։* |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | *Նորապատ բնակավայրը հիմնադրվել է 1928 թվականին։ Նորապատ բնակավայրի վարչական տարածքը 382,6 հա է, գտնվում է ծովի մակերևույթից 855 մ բարձրության վրա։ Բնակավայրը սահմանակից է Մրգաշատ, Հացիկ, Սարդարապատ բնակավայրերին և ք․ Արմավիրին։*  *Բնակավայրում գործում է 1 դպրոցական, 1 նախադպրոցական հաստատություն, 1 մշակույթի տուն բժշկական կենտրոն և այլ հասարակական օբյեկտներ։ Բնակավայրը ուղիղ տրասպորտային կապ ունի մայրաքաղաք*  *Երևանի և մարզկենտրոն՝ Արմավիրի հետ։*  *Բնակչության մի մասը զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ՝ մասնավորապես այգեգործությամբ։*  *Բնակավայրերի փողոցների և նրբանցքների ասֆալտապատման, բետոնապատման և փոսալցման աշխատանքների կարևորությունը կայանում է նրանում, որ դրա իրականացմամբ ապահովվում է անվտանգ երթևեկությունը և մարդկանց բնականոն տեղաշարժը: 2-րդ և 9-րդ փողոցներում է գտնվում կոյուղին, որը շահագործման գրեթե ենթակա չէ։ 2024 թվականի ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել կոյուղու փոխարինում, որի իրականացմամբ նպատակային է համարվում իրականացնել նաև վերոնշյալ փողոցների ասֆալտապատում։ Նորապատ բնակավայրի 2-րդ և 9-րդ փողոցների ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների կատարումը հանդիսանում է առաջնահերթություն, քանի որ այդ հատվածում են գտնվում բնակավայրի հիմնական ենթակառուցվածքները՝ Նորապատի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ը, նախադպրոցական հաստատությունը, բուժամբուլատորիան։ Ծրագրի իրականացմամբ իրականություն կդառնա բնակչության սոցիալական պայմանների բարելավումը, բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը, դպրոցահասակ և նախադպրոցական տարիքի երեխաների ապահով և անվտանգ տեղաշարժը, ինչպես նաև որոշ չափով կբարելավվի բնակավայրի արտաքին տեսքը:*  ***Նորապատ բնակավայրի 2-րդ փողոց***  *Երկարությունը՝ 160 մ*  *Լայնությունը՝ 7 մ*  *Մայթերի լայնությունը՝ 1․2 գծ․մ*  *Մակերեսային ջրերի ջրահեռացման լայնոթյունը՝ 40 սմ*  *Մակերեսը՝ 1․120 քմ*  ***Նորապատ բնակավայրի 9-րդ փողոց***  *Երկարությունը՝ 1100 մ*  *Լայնությունը՝ 7 մ*  *Մայթերի լայնությունը՝ 1․2 գծ․մ*  *Մակերեսային ջրերի ջրահեռացման լայնոթյունը՝ 40 սմ*  *Մակերեսը՝ 7․700 քմ*  ***Նորապատ բնակավայրի 9-րդ փողոց 1-ին նրբանցք***  *Երկարությունը՝ 160 մ*  *Լայնությունը՝ 7 մ*  *Մայթերի լայնությունը՝ 1․2 գծ․մ*  *Մակերեսային ջրերի ջրահեռացման լայնոթյունը՝ 40 սմ*  *Մակերեսը՝ 1․120 քմ*  ***Մրգաշատ բնակավայրի 9-րդ փողոց***  *Երկարությունը՝ 800 մ*  *Լայնությունը՝ 5 մ*  *Մակերեսը՝ 4․000 քմ*  ***Ընդամենը՝ 13․940 քմ մակերես*** |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | ***Ծրագրի իրականացման արդյունքում*** *կունենանք ասֆալտապատված ճանապարհ։*  ***Ծրագրի իրականացման միջնաժամկետ արդյունքներ*** *կունենանք ասֆալտապատված և հարմարավետ ճանապարհ, որի հետագա շահագործումը կլինի արդյունավետ։*  *Ճանապարհը կշահագործվի 50 և ավելի տարիներ*։ |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | ***Ծրագրի յուրաքանչյուր արդյունքին հասնելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները․***   * *ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում* * *ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման մրցույթի հայտարարում* * *հաղթող կապալառուի հետ պայմանագրի կնքում* * *շինթույլտվության տրամադրում* * *հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման հատվածում նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում շինարարական աշխատանքների իրականացում:* |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | *Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի ծախսեր են և կատարվում են ֆոնդային բյուջեի և պետական բյուջեի միջոցներով։* |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | *Ծրագրի ուղղակի շահառուների քանակն է՝ բնակավայրի բնակչությւան 100%։* |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | *Ծրագրի իրականացման կստեղծվեն թվով 10 ժամանակավոր աշխատատեղեր, որոնք շինարարների և բանվորների համար նախատեսված աշխատատեղեր են։* |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | *Նախորդ տարվա բյուջեն` 2977267,2 դրամ. Ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ***Պլանը*** | ***Փաստացին*** | ***Տոկոսը*** | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները*** *այդ թվում՝* | *2977267,2* | *2715790,8* | *91,2* | | *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | *2480670,3* | *2499820,4* | *100,8* | | *- Սեփական եկամուտներ* | *897973* | *911522,7* | *101,5* | | *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | *604824,6* | *215970,4* | *35,7* | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,*** *որից՝* | *3566864,6* | *2885124,7* | *80,8* | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | *2480670,3* | *2205687,9* | *88,9* | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | *1194422* | *679436,8* | *56,9* | | ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,****որից՝* | *872134,8* | *523219,1* | *59,9* | | - *ճանապարհաշինություն* | *139939,3* | *45310,0* | *32,3* | | - *ջրամատակարարում* | *178978,0* | *158145,0* | *88,3* | | - *փողոցային լուսավորություն* | *6945,1* | *6008,0* | *86,5* | | - *գյուղատնտեսություն* | *257622,4* | *106882,5* | *41,4* | | *-բնակարանային շինարարություն* | *138650,0* | *63921,7* | *46,1* | | *-հողի օտարում* | *150000,0* | *142951,9* | *95,3* | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | ***3464995,4****դրամ. Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:*   |  |  | | --- | --- | |  | ***Պլանը*** | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում*** *այդ թվում՝* | *3464995,4* | | - *Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | *3291829,0* | | - *սեփական եկամուտներ* | *942300,0* | | *- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | *330411,9* | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,*** *որից՝* | *3885422,9* | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | *3291829,0* | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | *750839,4* | | ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,****որից՝* | *359911,4* | | *-գյուղատնտեսություն* | *152939,4* | | *-գազաֆիկացում* | *55298,0* | | *-ճանապարհաշինարարություն* | *62000,0* | | *-բնակարանային շինարարություն* | *70390,0* | | *-ջրամատակարարում* | *19284,0* | | *-հողի օտարում* | *150000,0* | |
| **Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը** | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` 3853682,1 դրամ. |
| Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` *4117440,2* դրամ. |
| Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Ծրագրի իրականացման տարի-2024 | Ծրագրի իրականացման տարվան  հաջորդող տարի-2025 | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,**  այդ թվում՝ | *3853682,1* | *4117440,2* | | - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | *3853682,1* | *4117440,2* | | - Սեփական եկամուտներ | *1509382,4* | *1773140,5* | | - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ |  |  | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի**  **ծրագրի,** որից՝ | *3853682,1* | *4117440,2* | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | *3853682,1* | *4117440,2* | | - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | *200000,0* | *200000,0* | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի**  **ծրագրի, որից՝** | *200000,0* | *200000,0* | | - ճանապարհաշինություն | *50000,0* | *50000,0* | | - ջրամատակարարում |  |  | | - փողոցային լուսավորություն |  |  | | - գյուղատնտեսություն |  |  | | -բնակարանային շինարարություն | *60000,0* | *60000,0* | | -մանկապարտեզների կապիտալ նորոգում | *90000,0* | *90000,0* | | -հողի օտարում | *200000,0* | *200000,0* | | **Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝**  /*ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար*  *համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/* |  |  | | - ճանապարհաշինություն |  |  | | - ջրամատակարարում/ջրահեռացում |  |  | | - փողոցային լուսավորություն |  |  | | - գազամատակարարում |  |  | | - նախադպրոցական հաստատություններ |  |  | | - հասարակական շենքեր |  |  | | - գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում |  |  | | - |  |  | |
| **Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով** | *Մեծամոր համայնքի 2024 թվականի բյուջով նախատեսվում է իրականացնել ծրագրեր ընդգրկված 29 բնակավայրերում: Նշված ծրագրերը իրականացնելու համար անհրաժեշտ է մեծ ֆինանսական միջոցներ: Սակայն, որպես նոր կազմավորվող համայնք նախատեվող ֆինանսական միջոցները չեն բավականացնում իրականցանել կապիտալ ծախսերի հետ կապված մեծ աշխատանքներ: Ուստի կարիք է առաջանում դիմել սուբվենցիոն ծրագրերի: Համայնքի բյուջի նախնական պլանը կազմում է* ***3 464 995 400*** *ՀՀ**դրամ, իսկ համայնքներում նախնական հաշվարկով ծրագրավորվում է իրականացնել ավելի քան 3 125 000 000 ՀՀ դրամի ծրագրեր։ Ընթացիկ, պահպանման և աշխատավարձին ուղղված ծախսերի, ինչպես նաև համեմատաբար քիչ ծախսեր պահանջող ծրագրերի հետ մեկ տեղ պլանային կանխատեսումը չի բավականացնում կապիտալ մեծ ծախսեր իրականցանելու համար:* |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝**  **- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ ———— դրամ**  **ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ** | *300 000 000 ՀՀ դրամ (100%)* |
| ***Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը*** | *195 000 000 դրամ (65%)* |
| ***Այլ ներդրողներ*** |  |
| ***Ծրագրի իրականացման տևողությունը*** | *Սկիզբը 01 ապրիլի 2024թ.*  *Տևողությունը 1 տարի* |
| ***Ծրագրի ծախսերը*** | *Ծրագրի արժեքը մանրամասն կներկայացվի նախագծաննախահաշվային փաստթղթերը ձեռքբերելուց հետո* |
| ***Ամսաթիվ*** | *28 ապրիլի 2023թ.* |

**Զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի,**

**սպասարկման և գովազդի բաժնի**

**գլխավոր մասնագետ ՝ Նազենի Սահակյան**

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը**

/հեռ․/ 060656505/ [info@mecamor.am](mailto:info@mecamor.am)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Համայնքի ղեկավար** | **Վահրամ Խաչատրյան**  (անունը, ազգանունը) |

*Կ. Տ*