**Հավելված N 3**

**ՀՀ կառավարության 2006 թվականի**

**նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման**

 **Ձև**

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | *ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Հայկավան և Շենավան բնակավայրերի մանկապարտեզների կառուցում, Բամբակաշատ բնակավայրի մանկապարտեզի վերանորոգում, Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի մասնակի վերանորոգում և ջեռուցման համակարգի կառուցում, Եղեգնուտ, Արազափ, և Ջանֆիդա բնակավայրերի մանկապարտեզների ջեռուցման համակարգի կառուցում,*  |
| **Մարզ** | *Արմավիրի մարզ* |
| **Համայնքը /համայնքները** | *Հայկավան, Շենավան,Ակնալիճ,Արազափ, Եղեգնուտ, Ջանֆիդա, Բամբակաշատ բնակավայրեր* |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | *Հայկավան՝ հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 50 կմ, մարզկենտրոնից՝ 6 կմ**Շենավան՝ հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 67կմ,մարզկենտրոնից՝ 22 կմ* *Բամբակաշատ՝ հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 47 կմ, մարզկենտրոնից՝ 7 կմ**Ակնալիճ՝ հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 38 կմ, մարզկենտրոնից՝ 12 կմ**Եղեգնուտ՝**հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 35 կմ, մարզկենտրոնից՝ 15* *կմ**Արազափ՝ հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 45կմ, մարզկենտրոնից՝ 18 կմ**Ջանֆիդա՝ հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 55 կմ, մարզկենտրոնից՝ 15կմ* |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | *Մեծամոր խոշորոցված համայնք՝ 79.409 բնակիչ**Հայկավան` 1․473 բնակիչ**Շենավան` 1․701 բնակիչ**Բամբակաշատ` 3․595 բնակիչ**Ակնալիճ՝ 3150 մարդ**Եղեգնուտ՝ 2200 մարդ Արազափ՝ 1828 մարդ Ջանֆիդա ՝ 3500մարդ****Ընդհանուր 7 բնակավայրերը միասին՝ 17447 բնակիչ*** |
| **Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր** | *Հայկավան՝ սահմանամերձ չէ**Շենավան՝ սահմանամերձ չէ**Բամբակաշատ՝ սահմանամերձ չէ* *Ակնալիճ՝ սահմանամերձ չէ**Եղեգնուտ՝ սահմանամերձ չէ**Արազափ՝ սահմանամերձ է**Ջանֆիդա՝ սահմանամերձ է* |
| **Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** | *Բարձր լեռնային համայնքներ չեն* |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | Հայկավան՝ ոչՇենավան՝ ոչԲամբակաշատ՝ ոչ Ակնալիճ՝ ոչԵղեգնուտ՝ ոչԱրազափ՝ ոչՋանֆիդա՝ այո հաստատման ամսաթիվ /2020թ․/ |
| **Համայնքի և ծրագիր իրականացվող բնակավայրի/բնակավայրերի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝**հստակ նշելով՝****- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,****- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,****- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,****- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | ***Հայկավան բնակավայրում*** *առկա չէ շուրջօրյա ջրամատակարարում, օգտվողների թիվը կազմում է 100 %,****Շենավան բնակավայրում*** *առկա չէ շուրջօրյա ջրամատակարարում, այն իրականացվում է օրական 5 ժամ, որից օգտվողների թիվը կազմում է բնակչության 95 %-ը,****Բամբակաշատ բնակավայրում*** *առկա չէ շուրջօրյա ջրամատակարարում, այն իրականացվում է օրական 8 ժամ, որից օգտվողների թիվը կազմում է բնակչության 90 %-ը,****Ակնալիճ բնակավայրում*** *շուրջօրյա ջրամատակարարումը իրականացվում է մասնակի օրական 16 ժամ, որից օգտվողների թիվը կազմում է բնակչության 100 %-ը,****Եղեգնուտ բնակավայրում*** *առկա չէ շուրջօրյա ջրամատակարարում, այն իրականացվում է օրական 6 ժամ, որից օգտվողների թիվը կազմում է բնակչության 100 %-ը,****Արազափ բնակավայրում*** *առկա չէ շուրջօրյա ջրամատակարարում, օգտվողների թիվը կազմում է 90 %,****Ջանֆիդա բնակավայրում*** առկա չէ շուրջօրյա ջրամատակարարում, այն իրականացվում է Արտեզյան հորերից, որից օգտվողների թիվը կազմում է 99 %***Հայկավան բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակավայրի բնակչության 95 %,****Շենավան բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակավայրի բնակչության 60 %-ը,****Բամբակաշատ բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակավայրի բնակչության 90 %,****Ակնալիճ բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է համայնքի 90% -ը****Եղեգնուտ բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է համայնքի բնակչության 90%-ը****Արազափ բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է համայնքի 100%****Ջանֆիդա բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է համայնքի 90%****Հայկավան բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է 90-100 %-ը, բնակավայրում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 90%,****Շենավան բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 95 %-ը,****Բամբակաշատ բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 50 %-ը, բնակավայրում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 40 %,****Ակնալիճ բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 40%-ը, մնացած մասը ունի ոռոգման հետ խնդիր* ***Եղեգնուտ բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է 70 %-ը, համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքները կազմում են 100%****Արազափ բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 80 %-ը, համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 80%****Ջանֆիդա բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 100 %-ը, համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 90 %****Հայկավան բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 3 %, որոնք ունեն էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն,****Շենավան բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 80 %,****Բամբակաշատ բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 30 % որոնք ունեն էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն,****Ակնալիճ բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 70% որից, 35% -ն ունեն էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն, 35%-ը սովորական* ***Եղեգնուտ բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 90% որից, 90% -ն ունեն էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն* ***Արազափ բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 90% սակայն լուսավորված են սովորական լուսավորման համակարգով* ***Ջանֆիդա բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 30-40% որից, 30-% -ն ունեն էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն* |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | *Համայնքների զարգացման գերակայությունները բազմաթիվ են։ Բյուջեի միջոցներով ամեն տարի իրականացվել են տարատեսակ աշխատանքներ, ինչպիսիք են օրինակ՝ միջհամայնքային փողոցների և մայթերի մասնակի ասֆալտապատման, տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ, և այլն, սակայն որոշ խնդիրների լուծումը պահանջում է համակարգային բարեփոխումներ։ Վերը նշված համայնքներում առավել անմխիթար վիճակում են գտնվում մանկապարտեզները և դրանց հարող տարածքները։* *Հայկավան բնակավայրի մանկապարտեզը կառուցվել է 1970 թվականին, և մինչ այժմ վերանորոգման աշխատանքներ չեն իրականացվել ։* *Շենավան բնակավայրի մանկապարտեզը կառուցվել է 1982 թվականին, շահագործվել է մինչև 1999 թվականը։ Այդ ընթացքում վերանորոգման աշխատանքեր չեն եղել, իսկ 1999թ․-ից մինչ օրս շենքը պիտանի չի եղել շահագործման։ Ծրագրով նախատեսվում է Շենավան բնակավայրում կառուցել նոր մանկապարտեզ կամ հիմանորոգել հին շենքը, որը կպարզվի տեխնիկական վիճակի փորձաքննությունից հետո։**Բամբակաշատ բնակավայրի մանկապարտեզը կառուցվել է 1971 թվականին, 2011-ից մինչ 2020 թթ․-ին կատարվել են մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ։Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել Բամբակաշատ բնակավայրի մանկապարտեզի վերանորոգում։**Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզը կառուցվել է 1970 թվականին, և շահագործվում է մինչ օրս։ Ժամանակ առ ժամանակ իրականացվել են ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ։ Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի մասնակի վերանորոգում և ջեռուցման համակարգի կառուցում։**Եղեգնուտ բնակավայրի մանկապարտեզը կառուցվել է 1985 թվականին, և մնիչ օրս շահագործվում է։ 2014 թվականին եղել են մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ։ Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել Եղեգնուտ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում։**Արազափ բնակավայրի մանկապարտեզը կառուցվել է 1962 թվականին, և շահագործվում է մինչ օրս։ 2011 թվականին իրականացվել են կոսմետիկ վերանորոգման աշխատանքներ։ Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել Արազափ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում։**Ջանֆիդա բնակավայրի Վազգեն Սարգսյանի անվան մանկապարտեզը կառուցվել է 1969 թվականին, և շահագործվում է մինչ օրս։ 2019 թվականին իրականացվել են վերանորոգման աշխատանքներ։ Մանկապարտեզը ունի 910քմ տարածք, որից շահագործվում է միայն 610քմ տարածքը։ Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել Ջանֆիդա բնակավայրի Վազգեն Սարգսյանի անվան մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում։**Նախադպրոցական հաստատությունների վերանորոգման և կահավորման աշխատանքների կատարումը հանդիսանում է առաջնահերթություն, քանզի դրանով է պայմանավորված կենցաղային և կենսական հարմարավետության ապահովումը, մի շարք սոցիալական խնդիրների լուծումը` այդ թվում, բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը փոքրիկների համար, բավարարված կլինեն քաղաքացիների նվազագույն անհրաժեշտ կարիքները՝ երեխաների ապահով և անվտանգ կյանքը, որը հիմնովին կփոխվի վերանորոգված և գեղեցիկ մանկապարտեզներում, ինչպես նաև որոշ չափով կբարելավվի համայնքների արտաքին տեսքը:* |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | *Ծրագրի հիմնական նպատակն է շենքերի վերանորոգմամբ երեխաների համար ստեղծել շենքային բարենպաստ պայմաններ՝ սանիտարահիգիենիկ նորմերի ապահովմամբ։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք բարեկարգված մանկապարտեզներ, նոր և գեղեցիկ կահույք, որոնք երեխաների և բնակիչների համար կծառայեն երկար տարիներ: Ծրագրի իրականացման միջնաժամկետ արդյունքում կունենանք հիմնանորոգված մանկապարտեզներ և մանկապարտեզներին հարող բարեկարգված տարածքներ, որի հետագա շահագործումը կլինի արդյունավետ:Նշված նախադպրոցական հաստատությունների շենքերը կապահովագրվեն հետագա քայքայումից, կլինեն ավելի անվտանգ, ավելի հարմարավետ և ժամանակակից։* |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | *Ծրագրի յուրաքանչյուր արդյունքին հասնելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները․* *- հիմնանորոգման և կառուցման աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում**- հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման մրցույթի հայտարարում**- հաղթող կապալառուի հետ պայմանագրի կնքում**- շինթույլտվության տրամադրում**- մանկապարտեզների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման հատվածում նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում**- շինարարական աշխատանքների իրականացում:**նախադպրոցական հաստատությունների մակերեսները կազմում են՝**Հայկավան՝ 400 քմ**Շենավան՝ 750 քմ**Բամբակաշատ՝ 1126,7 քմ* *Ակնալիճի մանկապարտեզ՝ 1-ին հարկ-685,7 քմ, 2-րդ հարկ 843,0 քմ**Եղեգնուտ՝1003,1 քմ**Արազափ՝ 764,2քմ**Ջանֆիդա՝ 910 քմ* |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | *Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի ծախսեր են և կատարվում են ֆոնդային բյուջեի և պետական բյուջեի միջոցներով։* |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | *-Ծրագրի շահառուների քանակն է՝ շուրջ 500 և ավել երեխա։**Մանկապարտեզների հիմնանորոգման աշխատանքները նպատակաուղված են ապահովել բնակչության կենսական շահերը և բարեկեցությունը, երեխաների համար բարենպաստ միջավայր, մարդկային զարգացումը՝ երաշխավորելով համայնքների բնակիչների կյանքի որակի բարելավումը։* *Նախադպրոցական հաստատությունների կառուցման և նորոգման դեպքում՝ ծրագրի արդյունքում նախադպրոցական սաների թիվը կկազմի՝* ***-Հայկավան*** *բնակավայրի մանկապարտեզ՝ 60երեխա****-Շենավան*** *բնակավայրի մանկապարտեզ՝ 110 երեխա****-Բամբակաշատ*** *բնակավայրի մանակապարտեզ՝80 երեխա****-Ակնալիճ*** *բնակավայրի մանկապարտեզ՝ 50 երեխա****-Եղեգնուտ*** *բնակավայրի մանկապարտեզ ՝65 երեխա****-Արազափ*** *բնակավայրի մանկապարտեզ՝ 28 երեխա****-Ջանֆիդա*** *բնակավայրի մանկապարտեզ՝ 118 երեխա* |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | *Ծրագրի իրականացման ընթացքում յուրաքանչյուր համայնքում կստեղծվի թվով 15-20 ժամանակավոր աշխատատեղեր, որոնք շինարարների և բանվորների համար նախատաեսված աշխատատեղեր են ։* |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | *Նախորդ տարվա բյուջեն` 519755,8 հազ․ ՀՀ դրամ*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | ***Պլանը*** | ***Փաստացին*** | ***Տոկոսը*** |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներըայդ թվում՝*** | 519755,8 | 512232,8 | 98,55% |
| *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | 409395,8 | 424859,8 | 103,78% |
| *- Սեփական եկամուտներ* | 121796,9 | 135942,3 | 111,61% |
| *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | 110360,0 | 87373,0 | 79,17% |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,որից՝*** | 519755,8 | 448741,9 | 86,34% |
| *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | 409395,8 | 361368,9 | 88,27% |
| *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | 110360,0 | 87373,0 | 79,17% |
| ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝*** | 110360,0 | 87373,0 | 79,17% |
| - սարքերի և այլ սարքավորումների ձեռք բերում | 11247,4 | 5847,4 | 51,99% |
| -այլ կապիտալ վերանորոգում | 15155,7 | 0,0 | 0,00% |
| -Ջրամատակարարում | 1650,0 | 1648,9 | 99,93% |
| -տանիքների նորոգում | 47201,5 | 47039,5 | 99,66% |
| -սպասարկման գրասենյակի կառուցում | 8204,3 | 8195,5 | 99,89% |
| -Փողոցային լուսավորության | 950,0 | 950,0 | 100,00% |
| -Ճանապարհաշինություն | 25951,1 | 23691,7 | 91,29% |

 |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | *Ընթացիկ տարվա բյուջեն` 3768785,5 հազ․ ՀՀ դրամ.*

|  |  |
| --- | --- |
|   | ***Պլանը*** |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում****այդ թվում՝* |  3768785,5 |
| - *Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* |  2717900,3 |
| - *սեփական եկամուտներ* |  1045203,0 |
| *- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* |  1050885,2 |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,****որից՝* |  3768785,5 |
| *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* |  2717900,3 |
| *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* |  1050885,2 |
| ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,****որից՝* |  1050885,2 |
| -Գազաֆիկացման աշխատանքներ |  140359,1 |
| -Ճանապարհենրի հիմնանորոգում |  73019,3 |
| -Բազմաբնակարանային շենքերի վերանորոգում |  99550,0 |
| *-Խորքային հորերի վերանորոգում* |  128786,0 |
| *-Փողոցների լուսավորության աշխատանքներ* | 6945,1 |
| *-Մշակույթի տների ջեռուցման և վերանորոգման աշխատանքներ* | 48000 |
| *-Հուշարձանների վերականգնում և պահպանում* | 0 |
| *-Տրանսպորտային սարքավորումներ* | 0 |
| *-Վարչական սարքավորումներ* | 15000,0 |
| *-Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ* | 4414,0 |
| *-Ոռոգման ցանցի կառուցում* | 42301,2 |
| *-Նախագծահետազոտական ծախսեր* | 67500,0 |
| *-Ոռոգման ցանցի կապիտալ վերանորոգում* | 10552,4 |
| *-Մանկապարտեզների հիմնանորոգում, հարակից տարածքի բարեկարգում, կահավորում* | 255765,2 |
| *-Երաժշտական դպրոցների վերանորոգում*  | 22750,0 |
| *-Աշխատանքներ* | 135942,9 |

 |
|  |  |
| **Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը** | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` … դրամ. |
| Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` … դրամ. |
| Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Ծրագրի իրականացման տարի | Ծրագրի իրականացման տարվանհաջորդող տարի |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,**այդ թվում՝ |   |   |
| - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ |   |   |
| - Սեփական եկամուտներ |   |   |
| - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ |   |   |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի****ծրագրի,** որից՝ |   |   |
| - Վարչական բյուջեի ծախսեր |   |   |
| - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր |   |   |
| **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի****ծրագրի, որից՝** |   |   |
| - ճանապարհաշինություն |   |   |
| - ջրամատակարարում |   |   |
| - փողոցային լուսավորություն |   |   |
| - գյուղատնտեսություն |   |   |
| - |   |   |
| - |   |   |
| **Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝**/*ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար**համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/* |   |   |
| - ճանապարհաշինություն |   |   |
| - ջրամատակարարում/ ջրահեռացում |   |   |
| - փողոցային լուսավորություն |   |   |
| - գազամատակարարում |   |   |
| - նախադպրոցական հաստատություններ |   |   |
| - հասարակական շենքեր |   |   |
| - գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում |   |   |
| **\*Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը ընթացքի մեջ է։ Համայնքի ավագանու կողմից հաստատվելուց հետո՝ ամբողջական փաթեթի հետ կներկայացվի։** |

 |
| **Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով** |  *Մեծամոր համայնքի 2023 թվականի բյուջով նախատեսվում է իրականացնել ծրագրեր ընդգրկված 21 բնակավայրերում: Նշված ծրագրերը իրականացնելու համար անհրաժեշտ է մեծ ֆինանսական միջոցներ: Սակայն, որպես նոր կազմավորվող համայնք նախատեվող ֆինանսական միջոցները չեն բավականացնում իրականցանել կապիտալ ծախսերի հետ կապված մեծ աշխատանքներ: Ուստի կարիք է առաջանում դիմել սուբվենցիոն ծրագրերի: Համայնքի բյուջի նախնական պլանը կազմում է 3 597 053 400 ՀՀ դրամ, իսկ համայնքներում նախնական հաշվարկով ծրագրավորվում է իրականացնել ավելի քան 3 485 000 000 ՀՀ դրամի ծրագրեր: Ընթացիկ, պահպանման և աշխատավարձին ուղղված ծախսերի, ինչպես նաև համեմատաբար քիչ ծախսեր պահանջող ծրագրերի հետ մեկ տեղ պլանային կանխատեսումը չի բավականացնում կապիտալ մեծ ծախսեր իրականցանելուհամար: Միևնույն ժամանակ, որպես նոր կազմավորվող համայնք, դեռևս կանխատեսելի չէ սեփական եկամուտների հավաքագրման վիճակագրությունը:* |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝****- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը \_\_\_\_\_\_ դրամ****- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ****- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ****- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ ———— դրամ****ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը \_\_\_\_\_ դրամ** | **550.000.000 ՀՀ դրամ** **22.000.000 ՀՀ դրամ** **2․200.000 ՀՀ դրամ** **9.900.000 ՀՀ դրամ** **3.300.000 ՀՀ դրամ** ***300.000 ՀՀ դրամ***  |
| ***Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը*** | **165.000.000 ՀՀ դրամ (30%)** |
| ***Այլ ներդրողներ*** |  |
| ***Ծրագրի իրականացման տևողությունը*** | **Սկիզբը 01 փետրվարի 2023թ.** **Տևողությունը՝ 2 տարի** |
| ***Ծրագրի ծախսերը*** | *Ծրագրի ծախսերը կներկայացվեն նախահաշվային փաստաթղթերի կազմելուց հետո* |
| ***Ամսաթիվ*** | *08 հուլիսի 2022 թ.* |

**Զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի,**

**սպասարկման և գովազդի բաժնի**

 **առաջատար մասնագետ ՝ Նազենի Սահակյան**

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը**

/հեռ․/023734855/ metsamormeria@yandex.com

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  **Համայնքի ղեկավար ժ/պ՝**  | **Էդգար Հովհաննիսյան**(անունը, ազգանունը) |

 *Կ. Տ*