|  |  |
| --- | --- |
|  | **Հավելված N 3**  **ՀՀ կառավարության 2006 թվականի**  **նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման** |

**Ձև**

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | *ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի քաղաք Մեծամոր 4-րդ թաղամաս 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցք, գյուղ Ալաշկերտ 4-րդ, 17-րդ, 21-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 10-րդ, 26-րդ 17-րդ, 19-րդ, 20-րդ փողոցների և 22-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի, գյուղ Ակնալիճ Մ․ Մաշտոցի փողոցի, գյուղ Արմավիր 30-րդ, 31-րդ և 36-րդ փողոցների, գյուղ Այգեշատ 18-րդ, 19-րդ և 21-րդ փողոցների, Արգավանդ բնակավայրի, գյուղ Գետաշեն 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք, 2-րդ փողոցի 3-րդ և 4-րդ ներբանցքները, 3-րդ փողոց, 5-րդ փողոց, 5-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, 6-րդ փողոց 5-րդ նրբանցք, 7-րդ փողոց 3-րդ նրբանցք և 9-րդ փողոց 3-րդ նրբանցքի, գյուղ Երասխահուն 3-րդ, 21-րդ, 22-րդ և 23-րդ փողոցների,* *Երասխահուն գյուղի 8-րդ փողոցի,* *գյուղ Եղեգնուտ 6-րդ փողոց և 3-րդ փողոցի 2-րդ փակուղու, գյուղ* *Հայկավան 6-րդ փողոցի, գյուղ* *Նորապատ 9-րդ, 11-րդ, 23-րդ, 25-րդ, 40-րդ, 42-րդ և 44-րդ փողոցների, Նոր Կեսարիա բնակավայրի, գյուղ* *Ջրաշեն 3-րդ, 4-րդ, 10-րդ և 14-րդ փողոցների, գյուղ* *Վարդանաշեն 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 6-րդ և 7-րդ փողոցների, գյուղ* *Տանձուտ 14-րդ, 14/2-րդ ներբանցքի և 7-րդ փողոցների գազաֆիկացում և* *Ակնալիճ բնակավայրի Զիարատ եզդիական տաճար տանող հատվածում գազատարի կառուցում։* |
| **Մարզ** | *Արմավիր* |
| **Համայնքը /համայնքները** | *Մեծամոր* |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | ***ք. Մեծամոր՝*** *հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 38կմ, մարզկենտրոնից՝ 7կմ*  ***Ալաշկերտ՝*** *հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 50 կմ, մարզկենտրոնից՝ 4 կմ*  ***Ակնալիճ՝*** *հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 38 կմ, մարզկենտրոնից՝ 12 կմ*  ***Արմավիր՝****հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 60 կմ, մարզկենտրոնից՝ 7 կմ*  ***Այգեշատ՝*** *հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 50 կմ, մարզկենտրոնից՝ 10 կմ*  ***Արգավանդ՝*** *հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝50 կմ, մարզկենտրոնից՝13 կմ*  ***Գետաշեն՝*** *հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 70կմ, մարզկենտրոնից՝ 22 կմ*  ***Երասխահուն՝*** *հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 35 կմ, մարզկենտրոնից՝ 23 կմ*  ***Եղեգնուտ՝*** *հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 35կմ, մարզկենտրոնից՝ 15կմ*  ***Հայկավան՝*** *հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 50կմ, մարզկենտրոնից՝ 6կմ*  ***Նորապատ՝*** *հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 45կմ, մարզկենտրոնից՝ 2կմ*  ***Նոր Կեսարիա՝*** *հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 65 կմ, մարզկենտրոնից՝ 20 կմ*  ***Ջրաշեն՝*** *հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 50 կմ, մարզկենտրոնից՝ 10 կմ*  ***Վարդանաշեն՝*** *հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 35 կմ, մարզկենտրոնից՝ 22 կմ*  ***Տանձուտ՝*** *հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 55 կմ, մարզկենտրոնից՝ 11 կմ* |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | *Մեծամոր միավորված համայնք՝ 80.284 բնակիչ*  *ք․ Մեծամոր՝ 12․532 բնակիչ*  *Ալաշկերտ՝ 2․048 բնակիչ*  *Ակնալիճ՝ 3․291 բնակիչ*  *Արմավիր՝ 3․154 բնակիչ*  *Այգեշատ՝ 1․873 բնակիչ*  *Արգավանդ՝ 2․588 բնակիչ*  *Գետաշեն՝ 2․359 բնակիչ*  *Երասխահուն՝ 1․400 բնակիչ*  *Եղեգնուտ՝ 2170 բնակիչ*  *Հայկավան՝ 1488 բնակիչ*  *Նորապատ՝ 2441 բնակիչ*  *Նոր Կեսարիա՝ 1658 բնակիչ*  *Ջրաշեն՝ 921 բնակիչ*  *Վարդանաշեն՝ 1152 բնակիչ*  *Տանձուտ՝ 2081 բնակիչ*  ***Ընդամենը՝ 41․156*** |
| **Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր** | *Սահմանամերձ չեն* |
| **Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** | *Բարձր լեռնային բնակավայր չեն* |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | *ք․ Մեծամոր՝ այո հաստատման ամսաթիվ 27/12/2007թ․*  *Ալաշկերտ՝ այո հաստատման տարեթիվ 1997թ․*  *Ակնալիճ՝ ոչ*  *Արմավիր՝ ոչ*  *Այգեշատ՝ ոչ*  *Արգավանդ՝ ոչ*  *Գետաշեն ՝ոչ*  *Երասխահուն՝ ոչ*  *Եղեգնուտ՝ ոչ*  *Հայկավան՝ ոչ*  *Նորապատ՝ ոչ*  *Նոր Կեսարիա՝ այո հաստատման ամսաթիվ 01․05․2013թ․*  *Ջրաշեն՝ ոչ*  *Վարդանաշեն՝ ոչ*  *Տանձուտ՝ ոչ* |
| **Համայնքի և ծրագիր իրականացվող բնակավայրի/բնակավայրերի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝**հստակ նշելով՝**  **- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,**  **- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,**  **- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,**  **- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | ***ք․Մեծամորում*** *առկա է շուրջօրյա ջրամատակարարում, որից օգտվողների թիվը կազմում է 100%։*  ***Ալաշկերտ բնակավայրում*** *առկա չէ շուրջօրյա ջրամատակարարում, այն իրականացվում է օրական 4 ժամ տևողությամբ, որից օգտվողների թիվը կազմում է բնակչության 50%։*  ***Ակնալիճ բնակավայրում*** *առկա է շուրջօրյա ջրամատակարարում, որից օգտվողների թիվը կազմում է բնակչության 100%։*  ***Արմավիր բնակավայրում*** *առկա չէ շուրջօրյա ջրամատակարարում,այն իրականացվում է օրական 4 ժամ տևողությամբ, որից օգտվողների թիվը կազմում է 100%։*  ***Այգեշատ բնակավայրում*** *առկա չէ շուրջօրյա ջրամատակարարում,այն իրականացվում է օրական 12 ժամ տևոությամբ որից օգտվողների թիվը կազմում է 95%։*  ***Արգավանդ բնակավայրում*** *առկա չէ շուրջօրյա ջրամատակարարում, այն իրականացվում է օրական 4-6 ժամ տևողությամբ, որից օգտվողների թիվը կազմում է 95%։*  ***Գետաշեն բնակավայրում*** *առկա չէ շուրջօրյա ջրամատակարարում, այն իրականացվում է օրական 2 ժամ տևողությամբ, որից օգտվողների թիվը կազմում է 90%։*  ***Երասխահուն բնակավայրում*** *առկա է շուրջօրյա ջրամատակարարում, որից օգտվողների թիվը կազմում է 70%։*  ***Եղեգնուտ բնակավայրում*** *առկա է շուրջօրյա ջրամատակարարում, որից օգտվողների թիվը կազմում է 80%։*  ***Հայկավան բնակավայրում*** *առկա չէ շուրջօրյա ջրամատակարարում, այն իրականացվում է օրական 9 ժամ տևողությամբ, որից օգտվողների թիվը կազմում է 100%։*  ***Նորապատ բնակավայրում*** *առկա է շուրջօրյա ջրամատակարարում, որից օգտվողների թիվը կազմում է 95%։*  ***Նոր Կեսարիա բնակավայրում*** *առկա չէ շուրջօրյա ջրամատակարարում, այն իրականացվում է օրական 2-3 ժամ տևողույամբ, որից օգտվողների թիվը կազմում է 100%։*  ***Ջրաշեն բնակավայրում*** *առկա չէ շուրջօրյա ջրամատակարարում,այն իրականացվում է օրական 4 ժամ տևողությամբ, որից օգտվողների թիվը կազմում է 100%։*  ***Վարդանաշեն բնակավայրում*** *առկա է շուրջօրյա ջրամատակարարում, որից օգտվողների թիվը կազմում է 100%։*  ***Տանձուտ բնակավայրում*** *առկա չէ շուրջօրյա ջրամատակարարում, այն իրականացվում է օրական 3 ժամ տևողությամբ, որից օգտվողների թիվը կազմում է 98%։*  ***ք․ Մեծամորը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակչության 98%։*  ***Ալաշկերտ բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակչության 90%։*  ***Ակնալիճ բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակչության 80%։*  ***Արմավիր բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակչության 90%։*  ***Այգեշատ բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակավայրի 98%։*  ***Արգավանդ բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակչության 70%։*  ***Գետաշեն բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակչության 70%։*  ***Երասխահուն բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակչության 85%։*  ***Եղեգնուտ բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակչության 62%։*  ***Հայկավան բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակավայրի 95%։*  ***Նորապատ բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակավայրի 98%։*  ***Նոր Կեսարիա բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակչության 97%։*  ***Ջրաշեն բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակչության 95%։*  ***Վարդանաշեն բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակչության 90%։*  ***Տանձուտ բնակավայրը*** *գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակչության 80%։*  ***ք․ Մեծամորում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 20%-ը, համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 10%։*  ***Ալաշկերտ բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 85%-ը, բնակավայրում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 85%։*  ***Ակնալիճ բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 60%-ը, բնակավայրում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 60%։*  ***Արմավիր բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 80%-ը, բնակավայրում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 60%։*  ***Այգեշատ բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 85%-ը, բնակավայրում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 75%։*  ***Արգավանդ բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 100%-ը, բնակավայրում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 100%։*  ***Գետաշեն բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 98%-ը, բնակավայրում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 90%։*  ***Երասխահուն բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 80%-ը, բնակավայրում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 60%։*  ***Եղեգնուտ բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 66%-ը, բնակավայրում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 60%։*  ***Հայկավան բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 100%-ը, բնակավայրում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 100%։*  ***Նորապատ բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 100%-ը, բնակավայրում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 100%։*  ***Նոր Կեսարիա բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 95%-ը, բնակավայրում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 95%։*  ***Ջրաշեն բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 100%-ը, բնակավայրում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 100%։*  ***Վարդանաշեն բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 80%-ը, բնակավայրում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 85%։*  ***Տանձուտ բնակավայրում*** *ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 85%-ը, բնակավայրում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 90%։*  ***ք․ Մեծամորում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 100% որից, 70% -ն ունեն էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն։*  ***Ալաշկերտ բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 50%, որի 20% էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն է։*  ***Ակնալիճ բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 80%, առկա է էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն։*  ***Արմավիր բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 5% առկա է էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն։*  ***Այգեշատ բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 85%, առկա է էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն։*  ***Արգավանդ բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 98%,առկա է էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն։*  ***Գետաշեն բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 80% և մասնակի առկա է էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն։*  ***Երասխահուն բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 90%, առկա է էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն։*  ***Եղեգնուտ բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 80%, առկա է էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն։*  ***Հայկավան բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 20%, առկա է էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն։*  ***Նորապատ բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 100%, առկա է էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն։*  ***Նոր Կեսարիա բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 98% առկա է էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն։*  ***Ջրաշեն բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 80% և մասնակի առկա է էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն։*  ***Վարդանաշեն բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 40%, առկա է էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն։*  ***Տանձուտ բնակավայրում*** *լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 85% և մասնակի առկա է էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն։* |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | *Համայնքի բյուջեի միջոցներով ամեն տարի իրականացվում են տարատեսակ աշխատանքներ, վերը նշված բնակավայրերի գազաֆիկացման հարցը հանդիսանում է առաջնահերթություն. քանզի դրանով է պայմանավորված 15 բնակավայրերի սոցիալ- կենցաղային մի շարք խնդիրների լուծումը այդ թվում, բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը, որի առկայության պարագայում բավարարված կլինեն բնակիչների նվազագույն անհրաժեշտ կարիքները: Ակնալիճ բնակավայրի եզդիական սրբավայր տանող հատվածում (Զիարատե էզդիա) գազատարի կառուցմամբ` սրբատեղիում խմբակների ուսուցումը կիրականացվի ողջ տարվա ընթացքում, իսկ եզդիական մշակույթի արարողակարգերի իրականացման համար էլ կլինեն ավելի նպաստավոր պայմաններ։ Վերոնշյալ բնակավայրերում բնական գազի մատակարարման բացակայության պատճառով կենցաղում բնակիչները օգտագործում են որպես այլընտրանք մետաղական գազի բալոններ, որոնք հրդեհանվտանգության տեսակետից բավականին վտանգավոր են։ Բնական գազի կարևորությունը կայանում է նրանում, որ այն օգտագործվում է որպես ջեռուցման և սննդի պատրաստման միջոց, հետևաբար բնակավայրերի գազաֆիկացմամբ բնակիչները ավելի արդյունավետ կօգտագործեն իրենց ժամանակը, իսկ երեխաները կկարողանան ապահով և տաք միջավայրում ապրել։* |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | *Ծրագիրը նպատակ ունի 15 բնակավայրում ապահովել տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնումը և դրանց հավասար հասանելիությունը բոլորի համար, ինչպես նաև ռեսուրսների հասանելիության բարձրացումը, կենսական շահերի և բարեկեցության ապահովումը, որը կերաշխավորի համայնքի բնակիչների կյանքի որակի բարելավումը։* |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | ***Ծրագրի յուրաքանչյուր արդյունքին հասնելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները.***   * *գազատար խողովակների կառուցման աշխատանքներ իրականացման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում* * *պայմանագրի կնքում* * *շինթույլտվության տրամադրում* * *գազատար խողովակների տեղափոխում*   ***Գազախողովակների ընդհանուր երկարությունը*** ***15.733 գծմ, որից՝***   1. *ք․ Մեծամոր- 80 գծմ* 2. *Ալաշկերտ-1830գծմ* 3. *Ակնալիճ- 400 գծմ* 4. *Արմավիր- 950 գծմ* 5. *Այգեշատ – 490 գծմ* 6. *Արգավանդ – 2720 գծմ* 7. *Գետաշեն – 2040 գծմ* 8. *Երասխահուն – 770 գծմ* 9. *Երասխահուն 8-րդ փողոց- 273 գծմ* 10. *Եղեգնուտ –830 գծմ* 11. *Հայկավան- 200 գծմ* 12. *Նորապատ – 1375 գծմ* 13. *Նոր Կեսարիա – 1170 գծմ* 14. *Ջրաշեն – 950 գծմ* 15. *Վարդանաշեն – 520 գծմ* 16. *Տանձուտ – 350 գծմ* 17. *Ակնալիճ բնակավայրի Զիարատ եզդիական տաճար տանող հատված- 785 գծմ* |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | *Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են և կատարվում են համայնքի ֆոնդային բյուջեի և պետական բյուջեի միջոցներով։* |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | ***Ծրագրի շահառուների քանակն է՝ շուրջ 391 տնտեսություն՝ 1.860 բնակիչ, եզդիական համայնք, որից՝***   1. *ք․ Մեծամոր- 44 տնտեսություն* 2. *Ալաշկերտ- 75 տնտեսություն* 3. *Ակնալիճ- 15 տնտեսություն* 4. *Արմավիր- 12 տնտեսություն* 5. *Այգեշատ – 5 տնտեսություն* 6. *Արգավանդ – 45 տնտեսություն* 7. *Գետաշեն – 20 տնտեսություն* 8. *Երասխահուն – 27 տնտեսություն* 9. *Երասխահուն 8-րդ փողոց- 24 տնտեսություն* 10. *Եղեգնուտ –15 տնտեսություն* 11. *Հայկավան-12 տնտեսություն* 12. *Նորապատ – 29 տնտեսություն* 13. *Նոր Կեսարիա – 26 տնտեսություն* 14. *Ջրաշեն – 8 տնտեսություն* 15. *Վարդանաշեն – 19 տնտեսություն* 16. *Տանձուտ – 15 տնտեսություն* 17. *Ակնալիճ բնակավայրի Զիարատ եզդիական տաճար տանող հատված- Եզդիական համայնքը* |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | *Ծրագրի իրականացման ընթացքում յուրաքանչյուր բնակավայրում կստեղծվեն թվով 6 ժամանակավոր աշխատատեղեր, որոնք շինարարների և բանվորների համար նախատաեսված աշխատատեղեր են։* |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | *Նախորդ տարվա բյուջեն` 2977267,2 դրամ. Ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ***Պլանը*** | ***Փաստացին*** | ***Տոկոսը*** | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները*** *այդ թվում՝* | *2977267,2* | *2715790,8* | *91,2* | | *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | *2480670,3* | *2499820,4* | *100,8* | | *- Սեփական եկամուտներ* | *897973* | *911522,7* | *101,5* | | *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | *604824,6* | *215970,4* | *35,7* | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,*** *որից՝* | *3566864,6* | *2885124,7* | *80,8* | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | *2480670,3* | *2205687,9* | *88,9* | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | *1194422* | *679436,8* | *56,9* | | ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,****որից՝* | *872134,8* | *523219,1* | *59,9* | | - *ճանապարհաշինություն* | *139939,3* | *45310,0* | *32,3* | | - *ջրամատակարարում* | *178978,0* | *158145,0* | *88,3* | | - *փողոցային լուսավորություն* | *6945,1* | *6008,0* | *86,5* | | - *գյուղատնտեսություն* | *257622,4* | *106882,5* | *41,4* | | *-բնակարանային շինարարություն* | *138650,0* | *63921,7* | *46,1* | | *-հողի օտարում* | *150000,0* | *142951,9* | *95,3* | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | ***3464995,4****դրամ. Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:*   |  |  | | --- | --- | |  | ***Պլանը*** | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում*** *այդ թվում՝* | 3464995,4 | | - *Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | 3291829,0 | | - *սեփական եկամուտներ* | 942300,0 | | *- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | 330411,9 | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,*** *որից՝* | 3885422,9 | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | 3291829,0 | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | 750839,4 | | ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,****որից՝* | 359911,4 | | *-գյուղատնտեսություն* | 152939,4 | | *-գազաֆիկացում* | 55298,0 | | *-ճանապարհաշինարարություն* | 62000,0 | | *-բնակարանային շինարարություն* | 70390,0 | | *-ջրամատակարարում* | *19284,0* | |
| **Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը** | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` *3853682,1*  դրամ. |
| Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` *4117440,2* դրամ. |
| Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Ծրագրի իրականացման տարի | Ծրագրի իրականացման տարվան  հաջորդող տարի | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,**  այդ թվում՝ | *3853682,1* | *4117440,2* | | - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | *3853682,1* | *4117440,2* | | - Սեփական եկամուտներ | *1509382,4* | *1773140,5* | | - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ |  |  | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի**  **ծրագրի,** որից՝ | *3853682,1* | *4117440,2* | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | *3853682,1* | *4117440,2* | | - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | *200000,0* | *200000,0* | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի**  **ծրագրի, որից՝** | *200000,0* | *200000,0* | | - ճանապարհաշինություն | *50000,0* | *50000,0* | | - ջրամատակարարում |  |  | | - փողոցային լուսավորություն |  |  | | - գյուղատնտեսություն |  |  | | -բնակարանային շինարարություն | *60000,0* | *60000,0* | | -մանկապարտեզների կապիտալ նորոգում | *90000,0* | *90000,0* | | -հողի օտարում | *200000,0* | *200000,0* | | **Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝**  /*ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար*  *համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/* |  |  | | - ճանապարհաշինություն |  |  | | - ջրամատակարարում/ջրահեռացում |  |  | | - փողոցային լուսավորություն |  |  | | - գազամատակարարում |  |  | | - նախադպրոցական հաստատություններ |  |  | | - հասարակական շենքեր |  |  | | - գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում |  |  | | - |  |  | |
| **Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում** | *Նախորդ տարվա  հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրման մակարդակը 101,5 %* |
| **Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով** | *Մեծամոր համայնքի 2024 թվականի բյուջով նախատեսվում է իրականացնել ծրագրեր ընդգրկված 29 բնակավայրերում: Նշված ծրագրերն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է մեծ ֆինանսական միջոցներ: Սակայն, համայնքի ֆինանսական միջոցները չեն բավականացնում իրականցանել կապիտալ ծախսերի հետ կապված մեծ աշխատանքներ: Ուստի կարիք է առաջանում դիմել սուբվենցիոն ծրագրերի: Համայնքի բյուջի նախնական պլանը կազմում է* ***3 286 599 700*** *ՀՀ**դրամ, իսկ բնակավայրերում նախնական հաշվարկով ծրագրավորվում է իրականացնել ավելի քան 2 100 000 000 ՀՀ դրամի ծրագրեր։ Ընթացիկ, պահպանման և աշխատավարձին ուղղված ծախսերի, ինչպես նաև համեմատաբար քիչ ծախսեր պահանջող ծրագրերի հետ մեկ տեղ պլանային կանխատեսումը չի բավականացնում կապիտալ մեծ ծախսեր իրականցանելու համար:* |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝**  **- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ ———— դրամ**  **ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ** | ***284 780 050*** *ՀՀ դրամ (100%)*  *ք․ Մեծամոր` 1.089.310 ՀՀ դրամ*  *գ․ Ալաշկերտ՝ 50.479.850 ՀՀ դրամ*  *գ․ Ակնալիճ՝ 4.627.190 ՀՀ դրամ*  *գ․ Արմավիր՝ 21.334.540 ՀՀ դրամ*  *գ․ Այգեշատ՝ 8.625.260 ՀՀ դրամ*  *գ․ Արգավանդ՝ 39.157.780 ՀՀ դրամ*  *գ․ Գետաշեն՝ 20.378.690 ՀՀ դրամ*  *գ․ Երասխահուն՝ 14.305.290 ՀՀ դրամ*  *գ․ Երասխահուն 8-րդ փ․՝ 23.177.320 ՀՀ դրամ*  *գ․ Եղեգնուտ՝ 10.254.810 ՀՀ դրամ*  *գ․ Հայկավան՝ 2.825.140 ՀՀ դրամ*  *գ․ Նորապատ՝ 24.683.480 ՀՀ դրամ*  *գ․ Նոր Կեսարիա՝ 19.126.710 ՀՀ դրամ*  *գ․ Ջրաշեն՝ 17.462.110 ՀՀ դրամ*  *գ․ Վարդանաշեն՝ 9.268.430 ՀՀ դրամ*  *գ․ Տանձուտ՝ 5.913.560 ՀՀ դրամ*  *գ․ Ակնալիճ գազատարի կառուցում՝ 12.070.580 ՀՀ դրամ*  ***6.463.000 ՀՀ դրամ***  *ք․ Մեծամոր` 110.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Ալաշկերտ՝ 699.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Ակնալիճ՝ 150.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Արմավիր՝ 350.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Այգեշատ՝ 180.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Արգավանդ՝ 900.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Գետաշեն՝ 644.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Երասխահուն՝ 290.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Երասխահուն 8-րդ փ․՝ 980.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Եղեգնուտ՝ 210.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Հայկավան՝ 105.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Նորապատ՝ 490.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Նոր Կեսարիա՝ 400.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Ջրաշեն՝ 320.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Վարդանաշեն՝ 205.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Տանձուտ՝ 150․000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Ակնալիճ գազատարի կառուցում՝ 280.000 ՀՀ դրամ*  ***1 400 000 ՀՀ դրամ***  *ք․ Մեծամոր` 40.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Ալաշկերտ՝ 145.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Ակնալիճ՝ 40.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Արմավիր՝ 130.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Այգեշատ՝ 50.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Արգավանդ՝ 122.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Գետաշեն՝ 120.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Երասխահուն՝ 95.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Երասխահուն 8-րդ փ․՝ 35.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Եղեգնուտ՝ 55.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Հայկավան՝ 40.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Նորապատ՝ 145.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Նոր Կեսարիա՝ 98.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Ջրաշեն՝ 145.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Վարդանաշեն՝ 60.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Տանձուտ՝ 40.000 ՀՀ դրամ*  *գ․ Ակնալիճ գազատարի կառուցում՝ 40.000 ՀՀ դրամ*  ***5 057 090 ՀՀ դրամ***  *ք․ Մեծամոր` 17.780 ՀՀ դրամ*  *գ․ Ալաշկերտ՝ 939.380 ՀՀ դրամ*  *գ․ Ակնալիճ՝ 83.390 ՀՀ դրամ*  *գ․ Արմավիր՝ 394.680 ՀՀ դրամ*  *գ․ Այգեշատ՝ 158.880 ՀՀ դրամ*  *գ․ Արգավանդ՝ 601.450 ՀՀ դրամ*  *գ․ Գետաշեն՝ 371.220 ՀՀ դրամ*  *գ․ Երասխահուն՝ 263.450 ՀՀ դրամ*  *գ․ Երասխահուն 8-րդ փ․՝ 416.890 ՀՀ դրամ*  *գ․ Եղեգնուտ՝ 189.060 ՀՀ դրամ*  *գ․ Հայկավան՝ 59.720 ՀՀ դրամ*  *գ․ Նորապատ՝ 455.130 ՀՀ դրամ*  *գ․ Նոր Կեսարիա՝ 293.800 ՀՀ դրամ*  *գ․ Ջրաշեն՝ 321.680 ՀՀ դրամ*  *գ․ Վարդանաշեն՝ 170.390 ՀՀ դրամ*  *գ․ Տանձուտ՝ 108.320 ՀՀ դրամ*  *գ․ Ակնալիճ գազատարի կառուցում՝ 211.870 ՀՀ դրամ*  ***1 514 590 ՀՀ դրամ***  *ք․ Մեծամոր՝ 5.330 ՀՀ դրամ*  *գ․ Ալաշկերտ՝ 281.810 ՀՀ դրամ*  *գ․ Ակնալիճ՝ 25.190 ՀՀ դրամ*  *գ․ Արմավիր՝ 118.400 ՀՀ դրամ*  *գ․ Այգեշատ՝ 47.670 ՀՀ դրամ*  *գ․ Արգավանդ՝ 180.430 ՀՀ դրամ*  *գ․ Գետաշեն՝ 111.360 ՀՀ դրամ*  *գ․ Երասխահուն՝ 79.030ՀՀ դրամ*  *գ․ Երասխահուն 8-րդ փ․՝ 125.070 ՀՀ դրամ*  *գ․ Եղեգնուտ՝ 56.720 ՀՀ դրամ*  *գ․ Հայկավան՝ 15.220 ՀՀ դրամ*  *գ․ Նորապատ՝ 136.540 ՀՀ դրամ*  *գ․ Նոր Կեսարիա՝ 88.140ՀՀ դրամ*  *գ․ Ջրաշեն՝ 96.500ՀՀ դրամ*  *գ․ Վարդանաշեն՝ 51.120ՀՀ դրամ*  *գ․ Տանձուտ՝ 32.500ՀՀ դրամ*  *գ․ Ակնալիճ գազատարի կառուցում՝ 63.560 ՀՀ դրամ* |
| ***Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը*** | *156.629.027,5 ՀՀ դրամ (55 %)* |
| ***Այլ ներդրողներ*** | *.......... դրամ ( .... %), նշել ներդրողի անունը:* |
| ***Ծրագրի իրականացման տևողությունը*** | *Սկիզբը 01 մարտ 2024թ.*  *Տևողությունը 2 տարի* |
| ***Ծրագրի ծախսերը*** | ***ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի քաղաք Մեծամոր 4-րդ թաղամաս 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցքի գազաֆիկացման աշխատանքների ամփոփ նախահաշվային արժեքը՝ 939.310 ՀՀ դրամ***  *-Գազամատակարարում՝ 724.680 ՀՀ դրամ*  *-Ժամանակավավոր շենքեր և կառուցվածքներ՝ 10.870 ՀՀ դրամ*  *-Ձմեռային թանկացումներ՝ 5.150 ՀՀ դրամ*  *-Տեխնիկական հսկողություն՝ 17.780 ՀՀ դրամ*  *-Հեղինակային հսկողություն՝ 5.330 ՀՀ դրամ*  *-Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ՝ 22.910 ՀՀ դրամ*  ***ԱԱՀ 20% `*** *152.580 ՀՀ դրամ*  ***Ընդամենը՝ 939.310 ՀՀ դրամ***  *Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 1․630 ՀՀ դրամ*  ***Ինչպես նաև***  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի մշակման ծառայության արժեք՝ 110․000**ՀՀ դրամ*  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայության արժեք՝ 40․000 ՀՀ դրամ*  ***ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Ալաշկերտ 4-րդ, 17-րդ, 21-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 10-րդ, 26-րդ 17-րդ, 20-րդ փողոցների և 22-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի գազաֆիկացման աշխատանքների ամփոփ նախահաշվային արժեքը՝ 49.635.850 ՀՀ դրամ***  *-Գազամատակարարում՝ 38.294.300 ՀՀ դրամ*  *-Ժամանակավավոր շենքեր և կառուցվածքներ՝ 574.410 ՀՀ դրամ*  *-Ձմեռային թանկացումներ՝ 272.080 ՀՀ դրամ*  *-Տեխնիկական հսկողություն՝ 939.380 ՀՀ դրամ*  *-Հեղինակային հսկողություն՝ 281.810 ՀՀ դրամ*  *-Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ՝ 1.210.860 ՀՀ դրամ*  ***ԱԱՀ 20% `*** *8.063.000 ՀՀ դրամ*  ***Ընդամենը՝ 49.635.850 ՀՀ դրամ***  *Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 86.160 ՀՀ դրամ*  ***Ինչպես նաև***  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի մշակման ծառայության արժեք՝ 699.000**ՀՀ դրամ*  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայության արժեք՝ 145.000 ՀՀ դրամ*  ***ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Ակնալիճ Մ․ Մաշտոցի փողոցի գազաֆիկացման աշխատանքների ամփոփ նախահաշվային արժեքը՝ 4․437․190 ՀՀ դրամ***  *-Ցածր ճնշամ գազատար՝ 3․423․320 ՀՀ դրամ*  *-Ժամանակավավոր շենքեր և կառուցվածքներ՝ 54.350 ՀՀ դրամ*  *-Ձմեռային թանկացումներ՝ 24.320 ՀՀ դրամ*  *-Տեխնիկական հսկողություն՝ 83.390 ՀՀ դրամ*  *-Հեղինակային հսկողություն՝ 25.190 ՀՀ դրամ*  *-Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ՝ 108.240 ՀՀ դրամ*  ***ԱԱՀ 20% `*** *720.790 ՀՀ դրամ*  ***Ընդամենը՝ 4.437.190 ՀՀ դրամ***  *Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 7.700 ՀՀ դրամ*  ***Ինչպես նաև***  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի մշակման ծառայության արժեք՝ 150․000**ՀՀ դրամ*  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայության արժեք՝ 40․000 ՀՀ դրամ*  ***ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Արմավիր 30-րդ, 31-րդ և 36-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների ամփոփ նախահաշվային արժեքը՝ 20.854.540 ՀՀ դրամ***  *-Գազամատակարարում՝ 16.089.380 ՀՀ դրամ*  *-Ժամանակավավոր շենքեր և կառուցվածքներ՝ 241.340 ՀՀ դրամ*  *-Ձմեռային թանկացումներ՝ 114.320 ՀՀ դրամ*  *-Տեխնիկական հսկողություն՝ 394.680 ՀՀ դրամ*  *-Հեղինակային հսկողություն՝ 118.400 ՀՀ դրամ*  *-Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ՝ 508.740 ՀՀ դրամ*  ***ԱԱՀ 20% `*** *3.387.680 ՀՀ դրամ*  ***Ընդամենը՝ 20.854.540 ՀՀ դրամ***  *Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 36.200 ՀՀ դրամ*  ***Ինչպես նաև***  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի մշակման ծառայության արժեք՝ 350․000**ՀՀ դրամ*  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայության արժեք՝ 130․000 ՀՀ դրամ*  ***ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Այգեշատ 18-րդ, 19-րդ և 21-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների ամփոփ նախահաշվային արժեքը՝ 8.395.260 ՀՀ դրամ***  *-Գազամատակարարում՝ 6.476.980 ՀՀ դրամ*  *-Ժամանակավավոր շենքեր և կառուցվածքներ՝ 97.150 ՀՀ դրամ*  *-Ձմեռային թանկացումներ՝ 46.020 ՀՀ դրամ*  *-Տեխնիկական հսկողություն՝ 158.880 ՀՀ դրամ*  *-Հեղինակային հսկողություն՝ 47.670 ՀՀ դրամ*  *-Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ՝ 204.800 ՀՀ դրամ*  ***ԱԱՀ 20% `*** *1.363.750 ՀՀ դրամ*  ***Ընդամենը՝ 8.395.260 ՀՀ դրամ***  *Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 14.570 ՀՀ դրամ*  ***Ինչպես նաև***  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի մշակման ծառայության արժեք՝ 180․000**ՀՀ դրամ*  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայության արժեք՝ 50․000 ՀՀ դրամ*  ***ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արգավանդ բնակավայրի գազաֆիկացման աշխատանքների ամփոփ նախահաշվային արժեքը՝ 38.135.780 ՀՀ դրամ***  *-Գազիֆիկացում՝ 28.943.720 ՀՀ դրամ*  *-Առաջացած աղբի տեղափոխում՝ 43.420 ՀՀ դրամ*  *-Փոքր ծավալի աշխատանքներ՝ 434.810 ՀՀ դրամ*  *-Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ՝ 441.330 ՀՀ դրամ*  *-Ձմեռային թանկացոմներ՝ 209.040 ՀՀ դրամ*  *-Տեխնիկական հսկողություն՝ 601.450 ՀՀ դրամ*  *-Հեղինակային հսկողություն՝ 180.430 ՀՀ դրամ*  *-Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ՝ 925.630 ՀՀ դրամ*  ***ԱԱՀ 20% `*** *6.355.960 ՀՀ դրամ*  ***Ընդամենը՝ 38.135.779 ՀՀ դրամ***  *Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 79.439 ՀՀ դրամ*  ***Ինչպես նաև***  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի մշակման ծառայության արժեք՝ 900․000**ՀՀ դրամ*  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայության արժեք՝ 122․000 ՀՀ դրամ*  ***ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Գետաշեն 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք, 2-րդ փողոցի 3-րդ և 4-րդ ներբանցքները, 3-րդ փողոց, 5-րդ փողոց, 5-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, 6-րդ փողոց 5-րդ նրբանցք, 7-րդ փողոց 3-րդ նրբանցք և 9-րդ փողոց 3-րդ նրբանցքի գազաֆիկացման աշխատանքների ամփոփ նախահաշվային արժեքը՝ 19.614.690 ՀՀ դրամ***  *-Գազամատակարարում՝ 15.132.830 ՀՀ դրամ*  *-Ժամանակավավոր շենքեր և կառուցվածքներ՝ 226.990 ՀՀ դրամ*  *-Ձմեռային թանկացումներ՝ 107.520 ՀՀ դրամ*  *-Տեխնիկական հսկողություն՝ 371.220 ՀՀ դրամ*  *-Հեղինակային հսկողություն՝ 111.360 ՀՀ դրամ*  *-Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ՝ 478.500 ՀՀ դրամ*  ***ԱԱՀ 20% `*** *3.186.270 ՀՀ դրամ*  ***Ընդամենը՝ 19.614.690 ՀՀ դրամ***  *Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 34.050 ՀՀ դրամ*  ***Ինչպես նաև***  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի մշակման ծառայության արժեք՝ 644․000**ՀՀ դրամ*  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայության արժեք՝ 120․000 ՀՀ դրամ*  ***ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Երասխահուն 3-րդ, 21-րդ, 22-րդ և 23-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների ամփոփ նախահաշվային արժեքը՝ 13.920.290 ՀՀ դրամ***  *-Գազամատակարարում՝ 10.739.570 ՀՀ դրամ*  *-Ժամանակավավոր շենքեր և կառուցվածքներ՝ 161.090 ՀՀ դրամ*  *-Ձմեռային թանկացումներ՝ 76.300 ՀՀ դրամ*  *-Տեխնիկական հսկողություն՝ 263.450 ՀՀ դրամ*  *-Հեղինակային հսկողություն՝ 79.030 ՀՀ դրամ*  *-Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ՝ 339.580 ՀՀ դրամ*  ***ԱԱՀ 20% `*** *2.261.260 ՀՀ դրամ*  ***Ընդամենը՝ 13.920.290 ՀՀ դրամ***  *Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 24.160 ՀՀ դրամ*  ***Ինչպես նաև***  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի մշակման ծառայության արժեք՝ 290․000**ՀՀ դրամ*  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայության արժեք՝ 95․000 ՀՀ դրամ*  ***ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Երասխահուն գյուղի 8-րդ փողոցի գազաֆիկացման աշխատանքների ամփոփ նախահաշվային արժեքը՝ 22.162.320 ՀՀ դրամ***  *-Գազամատակարարում՝ 17.103.390 ՀՀ դրամ*  *-Ժամանակավավոր շենքեր և կառուցվածքներ՝ 363.670 ՀՀ դրամ*  *-Ձմեռային թանկացումներ՝ 12.750 ՀՀ դրամ*  *-Տեխնիկական հսկողություն՝ 416.890 ՀՀ դրամ*  *-Հեղինակային հսկողություն՝ 125.070 ՀՀ դրամ*  *-Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ՝ 540.630 ՀՀ դրամ*  ***ԱԱՀ 20% `*** *3.600.680 ՀՀ դրամ*  ***Ընդամենը՝ 22.162.320 ՀՀ դրամ***  *Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 54.550 ՀՀ դրամ*  ***Ինչպես նաև***  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի մշակման ծառայության արժեք՝ 980.000**ՀՀ դրամ*  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայության արժեք՝ 35․000 ՀՀ դրամ*  ***ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Եղեգնուտ 6-րդ փողոց և 3-րդ փողոցի 2-րդ փակուղու գազաֆիկացման աշխատանքների ամփոփ նախահաշվային արժեքը՝ 9.989.810 ՀՀ դրամ***  *-Գազամատակարարում՝ 7.707.190 ՀՀ դրամ*  *-Ժամանակավավոր շենքեր և կառուցվածքներ՝ 115.610 ՀՀ դրամ*  *-Ձմեռային թանկացումներ՝ 54.760 ՀՀ դրամ*  *-Տեխնիկական հսկողություն՝ 189.060 ՀՀ դրամ*  *-Հեղինակային հսկողություն՝ 56.720 ՀՀ դրամ*  *-Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ՝ 243.700 ՀՀ դրամ*  ***ԱԱՀ 20% `*** *1.622.780 ՀՀ դրամ*  ***Ընդամենը՝ 9.989.810 ՀՀ դրամ***  *Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 17.340 ՀՀ դրամ*  ***Ինչպես նաև***  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի մշակման ծառայության արժեք՝ 210․000**ՀՀ դրամ*  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայության արժեք՝ 55․000 ՀՀ դրամ*  ***ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Հայկավան 6-րդ փողոցի գազաֆիկացման աշխատանքների ամփոփ նախահաշվային արժեքը՝ 2.680.140 ՀՀ դրամ***  *-Գազամատակարարում՝ 2.067.740 ՀՀ դրամ*  *-Ժամանակավավոր շենքեր և կառուցվածքներ՝ 310.020 ՀՀ դրամ*  *-Ձմեռային թանկացումներ՝ 14.690 ՀՀ դրամ*  *-Տեխնիկական հսկողություն՝ 50.720 ՀՀ դրամ*  *-Հեղինակային հսկողություն՝ 15.220 ՀՀ դրամ*  *-Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ՝ 65.380 ՀՀ դրամ*  ***ԱԱՀ 20% `*** *435.370 ՀՀ դրամ*  ***Ընդամենը՝ 2.680.140 ՀՀ դրամ***  *Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 4.650 ՀՀ դրամ*  ***Ինչպես նաև***  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի մշակման ծառայության արժեք՝ 105․000**ՀՀ դրամ*  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայության արժեք՝ 40․000 ՀՀ դրամ*  ***ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Նորապատ 9-րդ, 11-րդ, 23-րդ, 25-րդ, 40-րդ, 42-րդ և 44-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների ամփոփ նախահաշվային արժեքը՝ 24.048.480 ՀՀ դրամ***  *-Գազամատակարարում՝ 18.553.520 ՀՀ դրամ*  *-Ժամանակավավոր շենքեր և կառուցվածքներ՝ 278.300 ՀՀ դրամ*  *-Ձմեռային թանկացումներ՝ 131.820 ՀՀ դրամ*  *-Տեխնիկական հսկողություն՝ 455.130 ՀՀ դրամ*  *-Հեղինակային հսկողություն՝ 136.540 ՀՀ դրամ*  *-Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ՝ 586.660 ՀՀ դրամ*  ***ԱԱՀ 20% `*** *3.906.510 ՀՀ դրամ*  ***Ընդամենը՝ 24.048.480 ՀՀ դրամ***  *Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 41.750 ՀՀ դրամ*  ***Ինչպես նաև***  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի մշակման ծառայության արժեք՝ 490․000**ՀՀ դրամ*  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայության արժեք՝ 145․000 ՀՀ դրամ*  ***ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նոր Կեսարիա բնակավայրի գազաֆիկացման աշխատանքների ամփոփ նախահաշվային արժեքը՝ 18.628.710 ՀՀ դրամ***  *-Գազիֆիկացում՝ 14.069.230 ՀՀ դրամ*  *-Առաջացած աղբի տեղափոխում՝ 21.100 ՀՀ դրամ*  *-Փոքր ծավալի աշխատանքներ՝ 281.810 ՀՀ դրամ*  *-Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ՝ 215.580 ՀՀ դրամ*  *-Ձմեռային թանկացոմներ՝ 102.110 ՀՀ դրամ*  *-Տեխնիկական հսկողություն՝ 293.800 ՀՀ դրամ*  *-Հեղինակային հսկողություն՝ 88.140 ՀՀ դրամ*  *-Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ՝ 452.150 ՀՀ դրամ*  ***ԱԱՀ 20% `*** *3.104.780 ՀՀ դրամ*  ***Ընդամենը՝ 18.628.708 ՀՀ դրամ***  *Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 38.805 ՀՀ դրամ*  ***Ինչպես նաև***  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի մշակման ծառայության արժեք՝ 400․000**ՀՀ դրամ*  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայության արժեք՝ 98․000 ՀՀ դրամ*  ***ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Ջրաշեն 3-րդ, 4-րդ, 10-րդ և 14-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների ամփոփ նախահաշվային արժեքը՝ 16.997.110 ՀՀ դրամ***  *-Գազամատակարարում՝ 13.113.350 ՀՀ դրամ*  *-Ժամանակավավոր շենքեր և կառուցվածքներ՝ 196.700 ՀՀ դրամ*  *-Ձմեռային թանկացումներ՝ 93.170 ՀՀ դրամ*  *-Տեխնիկական հսկողություն՝ 321.680 ՀՀ դրամ*  *-Հեղինակային հսկողություն՝ 96.500 ՀՀ դրամ*  *-Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ՝ 414.640 ՀՀ դրամ*  ***ԱԱՀ 20% `*** *2.761.060 ՀՀ դրամ*  ***Ընդամենը՝ 16.997.110 ՀՀ դրամ***  *Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 29.510 ՀՀ դրամ*  ***Ինչպես նաև***  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի մշակման ծառայության արժեք՝ 320․000**ՀՀ դրամ*  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայության արժեք՝ 145․000 ՀՀ դրամ*  ***ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Վարդանաշեն 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 6-րդ և 7-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների ամփոփ նախահաշվային արժեքը՝ 9.003.430 ՀՀ դրամ***  *-Գազամատակարարում՝ 6.946.190 ՀՀ դրամ*  *-Ժամանակավավոր շենքեր և կառուցվածքներ՝ 104.190 ՀՀ դրամ*  *-Ձմեռային թանկացումներ՝ 49.350 ՀՀ դրամ*  *-Տեխնիկական հսկողություն՝ 170.390 ՀՀ դրամ*  *-Հեղինակային հսկողություն՝ 51.120 ՀՀ դրամ*  *-Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ՝ 219.640 ՀՀ դրամ*  ***ԱԱՀ 20% `*** *1.462.550 ՀՀ դրամ*  ***Ընդամենը՝ 9.003.430 ՀՀ դրամ***  *Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 15.630 ՀՀ դրամ*  ***Ինչպես նաև***  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի մշակման ծառայության արժեք՝ 205․000**ՀՀ դրամ*  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայության արժեք՝ 60․000 ՀՀ դրամ*  ***ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Տանձուտ 14-րդ, 14/2-րդ ներբանցքի և 7-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների ամփոփ նախահաշվային արժեքը՝ 5.723.560 ՀՀ դրամ***  *-Գազամատակարարում՝ 4.415.760 ՀՀ դրամ*  *-Ժամանակավավոր շենքեր և կառուցվածքներ՝ 66.240 ՀՀ դրամ*  *-Ձմեռային թանկացումներ՝ 31.370 ՀՀ դրամ*  *-Տեխնիկական հսկողություն՝ 108.320 ՀՀ դրամ*  *-Հեղինակային հսկողություն՝ 32.500 ՀՀ դրամ*  *-Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ՝ 139.630 ՀՀ դրամ*  ***ԱԱՀ 20% `*** *929.750 ՀՀ դրամ*  ***Ընդամենը՝ 5.723.560 ՀՀ դրամ***  *Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 9.940 ՀՀ դրամ*  ***Ինչպես նաև***  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի մշակման ծառայության արժեք՝ 150․000**ՀՀ դրամ*  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայության արժեք՝ 40․000 ՀՀ դրամ*  ***ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի Զիարատ եզդիական տաճար տանող հատվածում գազատարի կառուցման աշխատանքների ամփոփ նախահաշվային արժեքը՝ 11.750.580 ՀՀ դրամ***  *-Գազամատակարարում՝ 9.086.500 ՀՀ դրամ*  *-Ժամանակավավոր շենքեր և կառուցվածքներ՝ 579.140 ՀՀ դրամ*  *-Ձմեռային թանկացումներ՝ 61.370 ՀՀ դրամ*  *-Տեխնիկական հսկողություն՝ 211.870 ՀՀ դրամ*  *-Հեղինակային հսկողություն՝ 63.560 ՀՀ դրամ*  *-Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ՝ 286.590 ՀՀ դրամ*  ***ԱԱՀ 20% `*** *1.911.150 ՀՀ դրամ*  ***Ընդամենը՝ 11.750.580 ՀՀ դրամ***  *Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 86.870 ՀՀ դրամ*  ***Ինչպես նաև***  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի մշակման ծառայության արժեք՝ 280․000**ՀՀ դրամ*  *-Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայության արժեք՝ 40․000 ՀՀ դրամ* |
| ***Ամսաթիվ*** | *20 նոյեմբեր 2023թ.* |

**Զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի,**

**սպասարկման և գովազդի բաժնի**

**գլխավոր մասնագետ ՝ Նազենի Սահակյան**

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը**

/հեռ․/ 060656505/

/էլ․ հասցե/ [info@mecamor.am](mailto:info@mecamor.am)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Համայնքի ղեկավարի**  **առաջին տեղակալ**  **համայնքի ղեկավարի**  **պարտականությունները կատարող                          Էդգար Հովհաննիսյան**  (անունը, ազգանունը) |