|  | Հավելված N 1 ՀՀ Մեծամոր համայնքի ավագանու 2025 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 221-Ա որոշում Հավելված N 3 ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման |
| --- | --- |

Ձև

Հ Ա Յ Տ

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների

| Ծրագրի անվանումը | ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՊԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՋՐԱԳԾԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ |
| --- | --- |
| Մարզ | Արմավիր |
| Համայնքը /համայնքները | Մեծամոր |
| Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից | Նորապատ՝ հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից՝ 45կմ, մարզկենտրոնից՝ 2կմ |
| Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը | Մեծամոր միավորված համայնք՝ 80.284 բնակիչ գ․ Նորապատ՝ 2453 բնակիչ |
| Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր | գ․ Նորապատ՝ ոչ, |
| Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի | Բարձր լեռնային բնակավայր չի |
| Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն | գ․ Նորապատ՝ այո /հաստատման ամսաթիվ 22․02․2022թ․ / |
| Համայնքի և ծրագիր իրականացվող բնակավայրի/բնակավայրերի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակ նշելով՝ - ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը, - գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը, - ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը, - լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ | Նորապատ բնակավայրում առկա է շուրջօրյա ջրամատակարարում, որից օգտվողների թիվը կազմում է 95%։ Նորապատ բնակավայրը գազաֆիկացված է և օգտվողների թիվը կազմում է բնակավայրի 98%։ Նորապատ բնակավայրում ոռոգման համակարգից օգտվում է բնակչության 100%-ը, բնակավայրում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածները կազմում են 100%։ Նորապատ բնակավայրում լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցները կազմում են 100%, առկա է էներգախնայող ԼԵԴ լուսավորություն։ |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Մեծամոր համայնքում դեռ 2023 թվականին սուբվենցիոն ծրագրով լուծվել է համայնքի 18 բնակավայրի խմելու ջրամատակարարման ցանցերի կառուցման հարցը, իսկ արդեն 2024 թվականի սուբվենցիոն ծարգրով լուծվեց Նորապատ բնակավայրի 2-րդ, 9-րդ փողոցների և 9-րդ փողոց 1-ին նրբանցքի հատվածներով անցնող խմելու ջրագծերի փոխարինման հարցը։ 2026 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակում համայնքը նախատեսել է իրականացնել Մեծամոր համայնքի գյուղական բնակավայերում փողոցների կառուցման՝ ասֆալտապատման աշխատանքները, այս պարագայում անհրաժեշտություն է առաջանում առկա վթարային կամ քայքաված ջրագծերի փոխարինման, որպիսի նոր կառուցված փողոցներ շահագործվեն երկար ժամանակով և կատարված աշխատանքը, ծախսված միջոցները լինեն արդյունավետ ևարդարացված։ Նորապատ բնակավայրում առկա խմելու ջրագծերի խնդիր՝ հաճախակի են տեղի ունենում վճարներ։ Համայնքի միջոցներով առաջացած վթարները վերացվում են, սակայն դրանք ունենում են կարճատև բնույթ։ Լավագույն արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ է Նորապատ բնակավայրում ընդհանուր փոխել խմելու ջրագծերը։ Համայնքում ջրագծի հարցը հանդիսանում է առաջնահերթություն, քանի որ դրանով է պայմանավորված բնակավայրի սոցիալ-կենցաղային, հիգենիկ խնդիրների լուծումը, այդ թվում բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը, որի առկայության պարագայում բավարարված կլինեն բնակիչների անհրաժեշտ նվազագույն կենցաղային, հիգենիկ կարիքները: Բնակավայրի մի քանի փողոցներում նախատեսվում է իրականացնել նաև փողոցների կառուցման՝ ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Ջրագծերի փոխարինման աշխատանքները կկանխեն խմելաջրի աղտոտումը, կբարելավեն խմելաջրի որակը։ Ծրագրի իրականացման անհրաժեշտությունն է բնակիչների համար ապահովել ջրային կառույցների անխափան շահագործում՝ նորերի կառուցման նախաձեռնում։ Ինչպես նաև փողոցների կառուցման՝ ասֆալտապատման ծրագրի հեռանկարային արդյունքն ապահովելն է։ Ծրագիրը բխում է համայնքի հնգամյա զարգացման ծարգրից, որտեղ հստակ մատնանշված է, որ համայնքի առաջնային լուծում պահանջող խնդիրներից մեկը բոլոր բնակավայրերում ջրամատակարարման խնդրի լուծումն է։ Ծրագիրը ունի երկարաժամկետ բնույթ։ Նշված ջրագծերի սպասարկումը իրականացնում է «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել Նորապատ բնակավայրի թվով 14 փողոցների՝ շուրջ 7400 գծմ ընդհանուր երկարությամբ խմելու ջրագծերի նորով փոխարինման աշխատանքներ, անհրաժեշտության կիրականցվի նաև ջրաչափական դիտահորերի տեղադրման աշխատանքներ։ |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | Ծրագրի իրականացման արդյունքում Նորապատ բնակավայրում կունենանք փոխարինված խմելու ջրամատակարարման ցանց։ Ծրագրի իրականացման միջնաժամկետ արդյունքներ Կունենանք անխափան աշխատող ջրամատակարարման համակարգ, բնակիչների համար կստեղծվեն ավելի նպաստավոր պայմաններ և կպահպանվեն սանիտարահիգիենիկ պայմանները, կբարձրանա բնակչության կյանքի որոակը՝ կենցաղային պայամանների բարելավման շնորհիվ։ Ծրագրի իրականացման երկարաժամկետ արդյունքներ Ջրագծերը կշահագործվեն 50 և ավելի տարիներ |
| Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները | Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները՝ - Աշխատանքների իրականացման համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում - Աշխատանքների իրականացման համար մրցույթի անցկացում - Մրցույթի հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում - Աշխատանքների իրականացման համար շինարարական թույլտվության տրամադրում - Աշխատանքների իրականացման համար նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում - Փոխարինման աշխատանքների իրականացում |
| Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի | Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են և կատարվում են համայնքի ֆոնդային բյուջեի և պետական բյուջեի միջոցներով։ |
| Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա | Ծրագրի անուղղակի շահառուներ են հանդիսանում բնակավայրի 493 տնային տնեսությունը՝ 2453 բնակչով։ Իսկ ծրագրի ուղղակի շահառուններ են հանդիսանում Նորապատ բնակավայրի ծրագրում ներառված թվով 14 փողոցների 401 տնտային տնտեսությունները՝ 2153 բնակիչով։ Ընդամենը՝ 493 տնային տնտեսություն, 2․453 բնակիչ։ |
| Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը | Ծրագրի իրականացման ընթացքում կստեղծվեն շուրջ 30 ժամանակավոր աշխատատեղեր։ |
| Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը | Նախորդ տարվա բյուջեն` 5353066,1 հազ․ դրամ Ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: Պլանը /հազ․ դրամ; Փաստացին /հազ․ դրամ; Տոկոսը. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները այդ թվում՝; 5353066,1; 5479222,9; 102,3. -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝; 4027051,7; 4178503,8; 103,7. - Սեփական եկամուտներ; 983006,5; 1134458,5; 115,4. -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 2129475,3; 1700719,2; 79,8. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝; 5686284,4; 4517630,4; 79,4. - Վարչական բյուջեի ծախսեր; 4075969,8; 3329989,1; 81,6. -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 2413775,6; 1587641,2; 65,7. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝; 2413475,5; 1464964,1; 60,7. - ճանապարհաշինություն; 376810,0; 257598,9; 68,3. - ջրամատակարարում; 1220706,5; 1129274,1; 92,5. - փողոցներ գազաֆիկացում; 60298,9; 5788,5; 9,5. - գյուղատնտեսություն/ոռոգում/; 10942,0; 10941,9; 99,9. -բնակարանային շինարարություն; 57231,0; 37639,1; 65,7. -հողի օտարում; -150000,0; -353092,3; 235,4. -կրթություն; 654277,2; 337960,2; 51,6. -օրենսդիր; 102517,0; 92939,8; 90,6. -ընդհանուր բնույթի ծառ․; 1000,0; 285,0; 28,5. -շրջակա միջավայրի պահպ․; 39091,0; 33131,7; 84,7. -մշակույթ; 36839,9; 35297,2; 95,8. -փողոցային լուսավորություն; 4062,0; 0; 0. -այլ հիմնական միջոցների օտարում; 0; -122800,0; 122,8. |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն | 4636808,1 հազ․ դրամ Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: Պլանը /հազ․ դրամ. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում այդ թվում՝; 4636808,1. - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝; 4613689,5. - սեփական եկամուտներ; 1111986,8. - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 23118,6. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝; 5931619,1. - Վարչական բյուջեի ծախսեր; 4665646,9. -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 1265972,2. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝; 1265972,2. -գյուղատնտեսություն/ ոռոգում/; 0. -գազաֆիկացում; 125450,0. -ճանապարհաշինարարություն; 440537,1. -բնակարանային շինարարություն; 73230,0. -ջրամատակարարում; 293372,6. -մշակույթ; 1300,0. -շրջակա միջավայրի պահպ․; 56810,0. -վարչ․ ապարատի պահպ․; 97860,0. -ընդհանուր բնույթի հանրային ծառ․; 1000,0. -նախադպրոցական կրթություն; 256332,5. -արտադպրոցական կրթություն; 7199,9. -փողոցային լուսավորություն; 62880,0. -հողի օտարում; -150000,0. |
| Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` 4573211,2 հազ․ դրամ |
|  | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` 4598161,2 հազ․ դրամ |
|  | Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով |
|  | Ծրագրի իրականացման տարի 2026 /հազ․ դրամ; Ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարի 2027 /հազ․ դրամ. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝; 4573211,2; 4598161,2. - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝; 4573211,2; 4598161,2. - Սեփական եկամուտներ; 1079450,0; 1104400,0. - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 0; 0. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որից՝; 4573211,2; 4598161,2. - Վարչական բյուջեի ծախսեր; 4573211,2; 4598161,2. - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 0; 0. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որից՝. - ճանապարհաշինություն. - մշակույթ. - արտադպրոցական. - շրջակա միջավայրի պահպ․. -բնակարանային շինարարություն. -մանկապարտեզների կապիտալ նորոգում. -հողի օտարում. Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝ /ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/. - ճանապարհաշինություն; 945000,0; 700000,0. - մշակույթ; 116580,0; 116580,0. - արտադպրոցական; 150000,0; 150000,0. -բնակարանային շինարարություն; 200000,0; 200000,0. -մանկապարտեզների կապիտալ նորոգում; 400000,0; 200000,0. -գազաֆիկացում; 250000,0; 100000,0. -ջրամատակարարում; 200000,0; 300000,0. -հողի օտարում; -150000,0; -150000,0. |
| Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում | Նախորդ տարվա հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրման մակարդակը 115,4 % |
| Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով | Մեծամոր համայնքի 2026 թվականի բյուջով նախատեսվում է իրականացնել ծրագրեր համայնքի 30 գյուղական բնակավայրերում: Նշված ծրագրերն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է մեծ ֆինանսական միջոցներ: Սակայն, համայնքի ֆինանսական միջոցները չեն բավականացնում իրականցանել կապիտալ ծախսերի հետ կապված մեծ աշխատանքներ: Ուստի կարիք է առաջանում դիմել սուբվենցիոն ծրագրերի: Համայնքի բյուջի նախնական պլանը կազմում է 4 636 808 100 ՀՀ դրամ, իսկ բնակավայրերում նախնական հաշվարկով ծրագրավորվում է իրականացնել ավելի քան 5 390 000 000 ՀՀ դրամի ծրագրեր։ Ընթացիկ, պահպանման և աշխատավարձին ուղղված ծախսերի, ինչպես նաև համեմատաբար քիչ ծախսեր պահանջող ծրագրերի հետ մեկ տեղ պլանային կանխատեսումը չի բավականացնում կապիտալ մեծ ծախսեր իրականցանելու համար: |
| Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝ - շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը _________ դրամ, - նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ, - տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ, հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ, - գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ, ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ ———— դրամ ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը _________ դրամ | ՀՀ դրամ (100%) |
| Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը | ՀՀ դրամ (35 %) |
| Այլ ներդրողներ | .......... դրամ ( .... %), նշել ներդրողի անունը: |
| Ծրագրի իրականացման տևողությունը | Սկիզբը 01 մարտ 2026թ. Տևողությունը 1 տարի |
| Ծրագրի ծախսերը | Ծախսերը կհստակեցվեն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազզմումից և ձեռք բերումից հետո։ |
| Ամսաթիվ |  |

Համայնքի ղեկավարի օգնական՝                                                 Նազենի Սահակյան

Հեռ․ համար /հեռ․/ 060656505, 094343305/

Էլ․ փոստ  nazeni.sahakyan@mta.gov.am

_____________________________________________________________________

| Համայնքի ղեկավար՝ | Է․ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (անունը, ազգանունը) |
| --- | --- |